Башkортостан Республикаhы                                      Администрация сельского поселения

Бэлэбэй районынын муниципаль                                Донской сельсовет муниципального

районынын Дон ауыл советы                                       района Белебеевский район

ауыл билэмэhе хакимиэте                                              Республики Башкортостан

БОЙОРОК                                        № 7                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 февраль 2018 й.                     д. Пахарь                             12 февраля 2018 г.

О подготовке к работе в условиях

весеннего паводка 2018 года

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан  от 02 февраля 2018 года № 60-р и в  целях обеспечения своевременной и качественной подготовки, защиты  населения  и территории сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, а также минимизации ущерба от негативных последствий в период весеннего половодья в 2018 году,    п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый состав противопаводковой комиссии сельского поселения Донской сельсовет.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан в 2018 году.

3. В срок до 10.03.2018 года создать аварийную бригаду во главе с ответственными   лицами     за  проведение    противопаводковых  работ

(Приложение № 1);

-  разработать мероприятия, обеспечивающие безаварийные работы сельскохозяйственных и торговых предприятий в паводковый период;

-  в период интенсивного таяния снега и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников Администрации сельского поселения и хозяйства.

4. Руководителям учреждений культуры,  образования и торговли  в срок до 15 марта 2018 года освободить от снега и образовавшейся наледи крыши начальной  школы и детского сада, учреждений культуры и торговли.

5. Рекомендовать руководителю ООО «Гарант» создать на период паводка резерв материально- технических средств  для выполнения противопаводковых мероприятий.

6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                      И.И. Султанов

Утвержден

постановлением  главы  СП Донской сельсовет МР Белебеевский район РБ

от 12.02.2018 № 7

Состав

противопаводковой комиссии  сельского поселения Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан:

| 1. Султанов И.И. р.т. 25502 89297530813 | – глава сельского поселения Донской сельсовет председатель комиссии; |
| --- | --- |
| 2. Хуснутдинов И.З. 89373678464 | – директор ООО «Гарант», заместитель председателя комиссии (по согласованию); |
| 3. Ибатуллин Д.Ф. 89272382635 | – оператор котельной НОШ д. Пахарь (по согласованию); |
| 4. Попов А.Л. 89272391762 | – водитель служебного автомобиля Администрации СП |
| 5. Гайнутдинов И.И. 89373465933 | – участковый уполномоченный полиции; |
| 6. Султанов Ф.Р. 89625446996 | – староста д. Казанлытамак; |
| 7. Калюжный Г.А. 89033524833 | – староста д. Сиушка. |

Утвержден

постановлением  главы  СП Донской сельсовет МР Белебеевский район РБ

от 12.02.2018 № 7

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению весеннего паводка по сельскому поселению Донской сельсовет муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан  в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание противопаводковой комиссии о ходе прохождения весенного паводка. | III декада марта | Султанов И.И. |
| 2 | Провести совещание с руководителями учреждений и организаций, работающих в зонах возможных подтоплений. | III декада марта | Султанов И.И. |
| 3 | Заблаговременно заготовить корма для МТФ. | до 25.03.2018 | Хуснутдинов И.З. (по согласованию) |
| 4 | Своевременно очистить от снега и льда крыши домов и производственных зданий. | до 01.04.2018 | Руководители учреждений, организаций |
| 5 | В период паводка организовать контроль за санитарным состоянием населенных пунктов, своевременно обеспечить уборку улиц от снега. | до 01.04.2018 | Старосты населенных пунктов |
| 6 | Организовать дежурство по контролю состояния пруда в д. Пахарь | В период паводка | Администрация СП |
| 7 | В целях поддержания экологического равновесия время весеннего паводка проводить обследование свалок, неорганизованных скоплений бытовых отходов в населенных пунктах. | март – апрель 2018 г. | Комиссия по экологии и благоустройству |
| 8 | Установить предупреждающие знаки на переездах и переходах через водные объекты. | До 25.03.2018 | Администрация СП |
| 9 | Проводить работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | Постоянно | Администрация СП |
| 10 | О случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, докладывать немедленно дежурному ЕДДС | По прохождению паводка | В случаях возникновения ЧС |